附件2：

莆田市2024年迎春主题花坛氛围布置采购合同

甲方（采购人）：莆田市园林物业有限公司

乙方（供应商）：

对莆田市2024年迎春主题花坛氛围布置采购项目进行招标采购，乙方为中标人，现依照招标公告，双方达成如下协议：

- 合同内容：

- 1.项目名称：莆田市2024年迎春主题花坛氛围布置

- 2.合同工期：乙方应当在2024年2月6日前布置完毕。

- 3..布置地点：莆田市市政府北广场。

二、、合同总价及付款方式

1.合同定价      元（含税）。结算总价确定原则：按乙方的投标报价（草花综合单价*验收草花总数量）。结算总价最高限价297000元，如结算总价超过中标价，超出部分由乙方自行承担。

2.乙方在签订合同前三日内向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金为     元（大写人民       ）

3.付款方式与条件

本批采购货物服务的付款条件为乙方按招标公告要求在2024年2月6日前布置完毕并经甲方验收合格直至撤展后，且甲方收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内一次性通过银行转账方式支付结算总价。

三、质量要求和技术标准

1.草花要求：布展花卉生长健壮，株型完美，叶型正、叶色清新、叶片舒展、无脱叶，无病虫害、无药害。

2.草花：100株/㎡

四、技术服务

1．立体造型；主题明确，内容新颖，造型优美.体量及色彩与周围环境协调，包含施工现场制作。

2．辅材要求：要按照询价公告要求。占地面积＞1100㎡。

3.养护：草花缺株、死株及时补植或更换，保证开花量＞70%，保证景观效果。如未按要求整改到位，从货款里扣除相应的植株数量。养护期约1个月，直至撤展并清理现场，撤展及撤展位置以采购人通知为主，布展物资所有权归采购人。

五、验收

验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

六、违约责任

(一)中标后需按时间节点完成招标要求，①3日内完成方案设计优化：②方案必须由甲方确认后方可进场布置：③2024年2月6日前完成布置并对外开放。

(二)逾期未完成，每天5000元的逾期违约金，逾期超过三日，采购人有权终止合同，乙方处应当支付逾期违约金外，还应当支付合同总价款30%的违约金，造成采购人损失的，乙方应当另行赔偿。逾期违约金可在合同价款中直接扣除。

(三)当乙方发生违约时，乙方的履约保证金或甲方未支付的货款可以作为上述违约金的一部份、由甲方直接扣抵。乙方三天之内未提供方案，视为放弃，甲方有权没收履约保证金

七、违约终止合同

(一)在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后3天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

(二)如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

(三)乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

八、不可抗力

(一)因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的5日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

(二)本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

九、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下（二）方式解决：

(一)向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

(二)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

(一)若在交付使用过程中，因乙方的质量或安装工艺等原因而造成甲方人员安全或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

(二)现场水电设施安全由乙方全权负责，若出现问题，乙方应承担全部赔偿责任。

(三)本合同未尽事宜，双方另行补充。

(四)本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份。

(五)《莆田市2024年主题花坛氛围布置采购项目公开询价公告》作为本合同组成部分。

甲    方：                               乙      方：

单位地址：                               单位地址：

商务代表：                               法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

手机/电话：                              手机/电话：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                                账    号：

年   月   日                            年   月   日